**Утверждена**

Постановлением

Администрации района

№ 303 от 04.05.2012г.

**Муниципальная целевая программа**

**«Строительство объектов образования на территории муниципального района Похвистневский»**

**на 2012-2013 годы**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ"

В 2012 - 2013 ГОДАХ

(далее - Программа)

Паспорт Программы

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ - районная целевая программа "Строительство

объектов образования на территории

муниципального района Похвистневский"

в 2012 - 2013 годах

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О - поручение Главы муниципального района

РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ Похвистневский Самарской области

ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ - Администрация муниципального района

Похвистневский

РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ - Управление капитального строительства,

архитектуры и градостроительства, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства

Администрации муниципального района

Похвистневский

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ - целью Программы является обеспечение

качества и доступности образовательных услуг

на всех уровнях образования для

воспитанников и разных категорий учащихся;

задачи Программы:

обеспечение доступности, равных возможностей

в получении качественного образовании.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ - 2012 - 2013 годы

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ - количество ежегодно вводимых в эксплуатацию

ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) зданий образовательных учреждений;

ПРОГРАММЫ количество ежегодно вводимых мест

в образовательных учреждениях.

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ - объем финансирования Программы за счет

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ средств областного бюджета составит

МЕРОПРИЯТИЙ 180162 тыс. рублей, в том числе:

в 2012 году - 170258.46 тыс. рублей

Предусмотреть софинансирования из местного

бюджета не менее 5%

ПОКАЗАТЕЛИ - отношение степени достижения основных

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ целевых индикаторов (показателей) Программы

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ к уровню ее финансирования

ПРОГРАММЫ

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ - контроль за ходом реализации программных

КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ мероприятий осуществляет

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ заказчик программы – Администрация

муниципального района Похвистневскийво

взаимодействии с Управлением капитального

строительства, архитектуры и

градостроительства, жилищно-коммунального и

дорожного хозяйства Администрации муниципального

района Похвистневский, Финансовым Управлением

экономики Администрации муниципального района

Похвистневский

- координацию и мониторинг хода реализации

Программных мероприятий осуществляет Северо-

Восточное управление министерства

образования и науки Самарской области.

Контроль за реализацией Программы осуществляется

в соответствии с действующим законодательством.

1. Характеристика проблем,

на решение, которых направлена Программа

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и [Стратегией](consultantplus://offline/ref=D9B0770C9A13400A1829970BDA2250C0BCAF5D8C08F22C3489BD129B4915807961C5BA1F89E719589958FCn5q5G) социально-экономического развития Похвистневского района Самарской области до 2015 года одной из главных стратегических задач образовательной политики как Самарской области, так и Похвистневского района является обеспечение государственных гарантий на предоставление гражданам общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (далее - Образование) в соответствии с образовательными стандартами и требованиями.

Организация предоставления Образования отнесена к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области. При этом финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов местного значения, в том числе в части улучшения материальной базы образовательных учреждений, не могут быть исполнены в полном объеме за счет средств местных бюджетов.

В целях содействия улучшению материальной базы образовательных учреждений в Самарской области Правительством Самарской области принято решение оказать государственную поддержку органам местного самоуправления в виде предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области по проектированию, реконструкции и строительству объектов капитального строительства муниципальной собственности.

Основной проблемой в системе дошкольного образования в настоящее время является недостаточное количество мест в учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования.

Для решения проблемы, связанной с предоставлением возможности детям получать дошкольные образовательные услуги, необходимо обратить особое внимание на строительство ДОУ.

Одной из основных проблем развития образования Похвистневского района является высокая степень износа материальной базы общеобразовательных учреждений.

Общеобразовательные учреждения размещены в типовых зданиях, не соответствующих современным стандартам организации учебно-воспитательного процесса и нормативным требованиям санитарной и пожарной безопасности.

Использование программно-целевого метода для решения обозначенных проблем направлено на эффективное использование бюджетных средств в соответствии с приоритетами социально-экономического развития как Похвистневского района, так и Самарской области в целом.

2. Цель и задачи Программы.

Сроки реализации Программы

При реализации Программы обеспечивается достижение следующей цели:

- обеспечение качества и доступности образовательных услуг на всех уровнях образования для воспитанников и разных категорий учащихся.

В процессе достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение доступности, равных возможностей в получении качественного образования в соответствии с современными требованиями;

Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку будет реализовываться в течение всего периода действия Программы.

3. Целевые индикаторы (показатели),

характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы

Для оценки эффективности реализации задачи Программы "Обеспечение доступности, равных возможностей в получении качественного образования в соответствии с современными требованиями" определены следующие индикаторы (показатели):

количество ежегодно вводимых в эксплуатацию зданий образовательных учреждений;

количество ежегодно вводимых мест в образовательных учреждениях.

Значения [целевых индикаторов](consultantplus://offline/ref=D9B0770C9A13400A1829970BDA2250C0BCAF5D8C0AF9283089BD129B4915807961C5BA1F89E719589958F5n5q1G) (показателей), характеризующих итоги реализации Программы, определены в приложении N 1 к настоящей Программе.

4. Перечень программных мероприятий

Программой предусматривается осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Похвистневского района и предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по проектированию, реконструкции и строительству объектов капитального строительства муниципальной собственности.

[Перечень](consultantplus://offline/ref=D9B0770C9A13400A1829970BDA2250C0BCAF5D8C0AF9283089BD129B4915807961C5BA1F89E719589958F4n5q7G) программных мероприятий определен в приложении N 2 к настоящей Программе.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Система финансового обеспечения реализации мероприятий Программы основывается на принципах и нормах действующего законодательства. Финансирование Программы предполагается из двух источников: областного и местного бюджетов.

Объем финансирования из областного бюджета, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет **180162** тыс. рублей, в том числе: в 2012 году - **170258,46** тыс. рублей; В местном бюджете предусмотрено софинансирование – не менее 5%.

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных районов по проектированию, реконструкции и строительству объектов капитального строительства муниципальной собственности, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в собственности соответствующего муниципального образования.

6. Механизм реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области совместнос Управлением капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района Похвистневский. При необходимости Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района Похвистневский вносит предложения Главе района с соответствующими обоснованиями, информацией, о внесении изменений в действующую районную Программу.

В ходе реализации Программы Северо-восточное управление министерства образования и науки Самарской области координирует и обеспечивает мониторинг хода реализации Программы.

Исполнителями (главными распорядителями областных бюджетных средств) программных мероприятий является министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.

Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района Похвистневский

совместно с Финансовым Управлением Администрации муниципального района Похвистневский подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный год и направляет ее в министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и министерство управления финансами Самарской области на рассмотрение для получения соответствующих заключений.

Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

7. Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

Реализация Программы позволит:

завершить проектирование, реконструкцию и строительство образовательных учреждений;

обеспечить образовательные учреждения материально-техническими условиями в соответствии с новыми федеральными образовательными стандартами;

снизить дефицит дошкольных, ученических мест и организовать процесс обучения в соответствии с действующими санитарными и противопожарными нормами;

реализовать муниципальные программы по улучшению материально-технической базы образовательных учреждений и по вопросам здоровьесбережения;

[Методика](consultantplus://offline/ref=D9B0770C9A13400A1829970BDA2250C0BCAF5D8C0AF9283089BD129B4915807961C5BA1F89E719589959FDn5q0G) оценки эффективности реализации Программы определена в приложении N 3 к настоящей Программе.

Приложение N 1

к муниципальной целевой программе

"Строительство объектов образования

на территории муниципального района

Похвистневский"

в 2012 - 2013 годах

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ" В 2012 - 2013 ГОДАХ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора  (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов по годам | |
| 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечение доступности, равных возможностей в получении качественного образовательного процесса  в соответствии с современными требованиями (задача 1) | | | | |
| 1 | Количество ежегодно вводимых в эксплуатацию зданий образовательных учреждений | объект | 1 | 1 |
| 2 | Количество ежегодно вводимых  мест в образовательных учреждений | мест | 120  ученических мест | 120 |

Приложение N 2

к муниципальной целевой программе

"Строительство объектов образования

на территории муниципального района

Похвистневский"

в 2012 - 2013 годах

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ " В 2012 - 2013 ГОДАХ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | Срок исполнения, годы | Вводимая  мощность | сметная стоимость  на  01.01.1012 | Объем финансирования по годам,  тыс.руб. (областной бюджет) | | | Исполнитель мероприятий |
| 2012 | 2013 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проектирование и строительство  общеобразовательной школы в селе Рысайкино,  ул. Ижедерова, 57. | 2012-  2013 | 120 мест | 180162 | 170258.46  8960.97 | -  - | 170258.46  8960.97 | Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области  Администрация муниципального района Похвистневский |

Приложение N 3

к муниципальной целевой программе

"Строительство объектов образования

на территории муниципального района

Похвистневский"

в 2012 - 2013 годах

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ" В 2012 - 2013ГОДАХ

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется -Администрацией муниципального района Похвистневский Самарской области совместно с Северо-Восточным управлением министерства образования и науки Самарской области по годам в течение всего срока реализации Программы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений индикаторов (показателей) с их целевыми значениями.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню ее финансирования с начала реализации Программы.

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле

Тек

Х

1 Nn

--- SUM -------

Nn=1 План

Х

n

R = ---------------- x 100%,

Тек

F

------

План

F

где:

N - общее число целевых индикаторов (показателей);

План

Х - плановое значение n-го целевого индикатора (показателя);

n

Тек

Х - текущее значение n-го целевого индикатора (показателя);

n

План

F - плановая сумма финансирования по Программе;

Тек

F - сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

Для расчета комплексного показателя эффективности R используются все [целевые индикаторы](consultantplus://offline/ref=D9B0770C9A13400A1829970BDA2250C0BCAF5D8C0AF9283089BD129B4915807961C5BA1F89E719589958F5n5q1G) (показатели), приведенные в приложении N 1 к настоящей Программе.

При значении комплексного показателя эффективности R от 80 до 100% и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении R менее 80% - низкой.