Об утверждении отчета о    реализации      муниципальной программы  «Развитие сети  образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе  Похвистневский Самарской области           на 2015-2019 годы»

за 2016 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 18.10.2013  №709 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие сети  образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе  Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы» за  2016 года.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района, руководителя Управления капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района Похвистневский Райкова С.В.

- Разместить Постановление на официальном сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области в сети Интернет.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района                                                     Ю.Ф. Рябов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

«Развитие сети  образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе  Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы»

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

В рамках муниципальной программы «Развитие сети  образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе  Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы», между АО «Самаранефтегаз» и Администрацией муниципального района Похвистневский Самарской области заключен договор пожертвования денежных средств №15-07600-010/3220615/3020Д                        от 29.12.2015 г. в рамках Программы социально-экономического партнерства. В муниципальном районе Похвистневский в 2016 году за счет бюджетов всех уровней были предусмотрены средства в размере 5 492,5 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств АО «Самаранефтегаз» предоставлена Субсидия в размере  4 495,0 тыс. рублей;

- выделено средств из местного бюджета 997,5 тыс. рублей.

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы

«Развитие сети  образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе  Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы»

За 2016 год

Эффективность реализации муниципальной программы проводится по следующим направлениям:

- Оценка степени достижений целей и решения задач Программы (выполнения индикаторов) (Q2- форма 1).

Результативность программы будет оцениваться на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности  реализуемых мероприятий Программы.

| Q2= | 5/5 | = 1 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 |  |

- Оценка эффективности использования средств бюджета района                 (Q1- форма 2).

Оценка эффективности использования средств бюджета тем выше. Чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов). Рассчитывается как среднее арифметической значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный  период.

Q1=1

В соответствии с методикой оценки эффективности (приложение 7 к Постановлению 709 от 18.10.2013 г.) Программа «Развитие сети  образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе  Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы» за 2016 год имеет высокий уровень эффективности муниципальной программы.

Приложение 6

К Порядку формирования и реализации

Муниципальных программ муниципального района Похвистневский

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сети  образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе  Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2016 ГОД

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель. Обеспечение качества и доступности общеобразовательных услуг в муниципальном районе Похвистневский Самарской области |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача Обеспечение доступности, равных возможностей в получении качественного образования в соответствии с современными требованиями |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1 Количество ежегодно вводимых в эксплуатацию зданий образовательных учреждений после капитального ремонта | Объект | 5 | 5 | 100% |  |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сети  образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе  Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы»

за 2016 год

| № строки | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятий, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | Процент выполнения |  |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 5 492,5 | 5 492,5 | 100% |  |
| 2 | Неиспользованные бюджетные назначения за прошедший год |  |  |  |  |
| 3 | Местный бюджет |  |  |  |  |
| 4 | В том числе субсидии из местного бюджета | 5 492,5 | 5 492,5 | 100% |  |
| 5 | Областной бюджет |  |  |  |  |
| 6 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 7 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 8 | Капитальные вложения |  |  |  |  |
| 9 | Местный бюджет |  |  |  |  |

Форма 3

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

2016 ГОД

Тыс.рублей

| № строки | Наименование объектов | Всего, в том числе |  |  | Местный бюджет |  |  | Областной бюджет |  |  | Федеральный бюджет |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | факт | Процент выполнения | План | факт | Процент выполнения | План | факт | Процент выполнения | План | факт | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Кротково, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Кротково, ул. Ленина,21 (ремонт кровли) | 995,0 | 995,0 | 100 | 995,0 | 995,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт ГБОУ СОШ с. Большой Толкай, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Большой Толкай, ул. Полевая, д.140 (замена оконных блоков 1 этаж) | 1074,4 | 1074,4 | 100 | 1074,4 | 1074,4 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт ГБОУ СОШ с. Большой Толкай, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Большой Толкай, ул. Полевая, д.140 (замена оконных блоков 2 этаж) | 2425,6 | 2425,6 | 100 | 2425,6 | 2425,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт спортивного зала в здании Мочалеевского филиала ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск, Самарская область, Похвистневский район, с. Мочалеевка, ул. Г.Тукая,55 (замена полов) | 500,0 | 500,0 | 100 | 500,0 | 500,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт спортивного зала ГБОУ СОШ с. Малое Ибряйкино, Самарская область, Похвистневский район, с. Малое Ибряйкино, ул. Школьная, д.1б | 497,5 | 497,5 | 100 | 497,5 | 497,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |