|  |
| --- |
| Герб р-н **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального района Похвистневский Самарской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  22.03.2021 № 237  г. Похвистнево    Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы  «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2019-2023 годы» |
|

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2019-2023 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации муниципального района Похвистневский Райкова С.В.

3. Разместить Постановление на сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области в сети Интернет.

**Глава района Ю.Ф. Рябов**

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

## «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПОХВИСТНЕВСКИЙ

## САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 - 2023 ГОДЫ»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА **2020 год** (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Цель1.**Снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах района | | | | | |
| 2 | **Задача 1***.* Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | | | | | |
| 3 | Количество дорожно-транспортных происшествий | случаев | 19 | 33 | Увеличение на 74 % | Не соблюдение очередности проезда, нарушение правил расположения ТС на проезжей части, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда, пешеходного перехода, ходьба вдоль проезжей части. |
| 4 | **Цель 2**. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2021 году на 2 человека  (50 процентов) по сравнению с 2018 годом | | | | | |
| 5 | **Задача 2.** Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | | | | | |
| 6 | Сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 1 | 7 | Увеличение на 600 % | Не соблюдение очередности проезда, нарушение правил расположения ТС на проезжей части, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда, пешеходного перехода, ходьба вдоль проезжей части, другие нарушения ПДД водителями. |
| 7 | Сокращение числа детей, раненых в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 1 | 2 | Увеличение на  1 человек | Увеличение детей, раненых в дорожно-транспортных происшествиях, из-за не соответствия скорости, условиям движения, выезда на встречную полосу водителями транспортных средств. |
| 8 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) | единиц | 13,9 | 26,4 | Увеличение на 12,5 единиц | Из-за увеличения числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях и уменьшения численности населения |
| 9 | Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) | единиц | 7,9 | 7,3 | Уменьшение на 0,6 единиц |  |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

## «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПОХВИСТНЕВСКИЙ

## САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 - 2023 ГОДЫ»

ЗА **2020 год** (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 6,9 | 6,9 | 100% |  |
| 2 | местный бюджет | 6,9 | 6,9 | 100% |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

## «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПОХВИСТНЕВСКИЙ

## САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 - 2023 ГОДЫ»

ОТЧЁТ ЗА 2020 год.

Цели Программы:

Снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах к 2023 году на 16 случаев (51 процент) по сравнению с 2018 годом;

Сокращение случаев смерти в результате дорожно-транспортных происшествий к 2023 году на 2 человека (50 процентов) по сравнению с 2018 годом.

Задачи Программы позволят создать скоординированную систему направлений деятельности и детализирующих их мероприятий по снижению дорожно-транспортного травматизма, а также обеспечить условия для грамотного, ответственного и безопасного поведения участников дорожного движения.

Оценка достижения целей Программы по годам ее реализации осуществляется с использованием следующих показателей Программы:

- число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;

- число детей, раненых в дорожно-транспортных происшествиях;

- количество ДТП;

- социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения);

- транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств).

В 2020 году на территории Похвистневского района зарегистрировано 33 ДТП. Погибло 7 человек. Два ДТП произошли с участием детей. Было ранено 2 детей.

**По форме 1.** «Достижение целевых показателей муниципальной программы за 2020 год (отчетный период)»:

5. Значения целевого показателя фактического приводятся по данным «Анализа аварийности по г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский за 12 месяцев 2020 года», предоставляемого ОГИБДД МО МВД России «Похвистневский».

6.5. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях:

- наезд на пешехода – 2 человека;

- столкновение – 3 человека;

- наезд на препятствие – 1 человек;

- опрокидывание ТС – 1 человек.

7.5. Число детей, раненых в дорожно-транспортных происшествиях – 2 человека:

- выезда на встречную полосу водителями транспортных средств;

- нарушение правил очередности проезда.

8.5. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) определяется по формуле:

RСДТП=N

N – число погибших;

L – средняя численность населения района.

Средняя численность населения района определяется по данным статистики и составляет 26 521 чел.

9.5. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) определяется по формуле:

RТДТП=N

N – число погибших;

L – количество единиц транспорта по району.

Общее количество транспорта, зарегистрированного на территории муниципального района Похвистневский – 9 644.

**По форме 2.**

3. Объем расходов на выполнение мероприятия планируемый, тыс. рублей, по данным раздела «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей».

4. Объем расходов на выполнение мероприятия фактический, тыс. рублей предоставляет МБУ Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике муниципального района Похвистневский Самарской области.

5. Процент выполнения объема расходов на выполнение мероприятий, тыс. рублей, рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период на 100%.

## Оценка эффективности реализации муниципальной программы «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПОХВИСТНЕВСКИЙ

## САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 - 2020 ГОДЫ»

Эффективность реализации муниципальной программы проводится по следующим направлениям:

1. Оценка полноты финансирования (Q1- форма 2).

Результативность программы будет оцениваться на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий Программы.

Q1 = 6,9 = 1

6,9

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2 - форма 1).

Оценка эффективности использования средств бюджета будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов). Рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

Q2 = 33/19+1/2+26,4/13,9+7,3/7,9 = 1,27

4

## В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной Программы (приложение 7 к Постановлению 709 от 18.10.2013г.) «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 - 2023 ГОДЫ» по результирующей шкале оценке эффективности данная Программа имеет «Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы».