|  |
| --- |
| Герб р-н      **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального района Похвистневский Самарской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  27.02.2025 № 186  г. Похвистнево |
|
|
|
| Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы  «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в муниципальном районе Похвистневский на 2020-2024 годы» за 2024 год. |

# В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=5AD91AB160A1149F10A44972BFDCC757886264B0A09463C27677886565EC9E90C9197A4EFF48x6z2J) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 №193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», руководствуясь Уставом района, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в муниципальном районе Похвистневский на 2020-2024 годы» за 2024год.

2. Настоящие Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на сайте Администрации района в сети «Интернет.

**И.о. Главы района С.В. Райков**

**Оценка эффективности и результативности муниципальной программы «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в муниципальном районе Похвистневский на 2020-2024 годы» за 2024 год.**

Эффективность реализации Программы определяется по следующим показателям:

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы (выполнения индикаторов) (Q2-форма1).

Результативность муниципальной программы будет оцениваться на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий программы.

Q2 = (1/1+0,4/0,4+1/1+1162/1162+1/1+15/15)/6=1 (высокий)

1. Оценка эффективности использования средств бюджета района (Q1-форма2)

Q1= 31793,54тыс. руб. /31793,54тыс. руб. =1(100% финансирование)

В соответствии с методикой оценки эффективности, муниципальная программа «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в муниципальном районе Похвистневский на 2020-2024 годы» за 2024 год имеет высокий уровень эффективности.

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в муниципальном районе Похвистневский на 2020-2024 годы» за 2024год**

Форма 1

**Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в муниципальном районе Похвистневский на 2020-2024 годы» за 2024год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цели, задачи и целевые показатели | Единицы измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
|  | План | Факт |
| **Задача 1 - обеспечение устойчивого функционирования и повышение энергетической эффективности систем коммунального теплоснабжения** | | | | | | |
| 1-1 | Стратегический показатель 1.  количество объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, на которых реализованы мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | шт. | 1 | 1 | 100 | Q2=1 |
| 1-2 | Стратегический показатель 2.  мощность введенных в эксплуатацию после строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта объектов и систем теплоснабжения | МВт | 0,4 | 0,4 | 100 | Q2=1 |
| 1-3 | Стратегический показатель 3.  количество сельских поселений муниципального района Похвистневский, на территории которых отремонтированы объекты инженерной инфраструктуры в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду | ед. | 1 | 1 | 100 | Q2=1 |
| **Задача 2 - обеспечение бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения муниципального района Похвистневский** | | | | | | |
| 2.1 | Стратегический показатель 1.  протяженность капитально отремонтированных сетей теплоснабжения | метр | 1162 | 1162 | 100 | Q2=1 |
| 2.2 | Стратегический показатель 2.  количество введенных в эксплуатацию после строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта объектов и систем теплоснабжения | ед. | 1 | 1 | 100 | Q2=1 |
| 2.3 | Стратегический показатель 1.  количество сельских поселений муниципального района Похвистневский, исполнивших обязательства по выполнению мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения муниципального района Похвистневский | ед. | 15 | 15 | 100 | Q2=1 |

Форма 2

**Выполнение мероприятий реализации муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в муниципальном районе Похвистневский на 2020-2024 годы» за 2024год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия тыс.руб. | | Процент выполнения | Причины невыполнения |
|  | План | Факт |
| 1 | Всего по муниципальной программе | 31543,54 | 31543,54 | 100 | Q1=1 |