	[image: image1.jpg]


                     АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального района Похвистневский Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            30.12.2025    № 987   

                            г. Похвистнево


	


О внесении изменений в 

муниципальную программу

«Формирование комфортной 

городской среды на территории

муниципального района 

Похвистневский Самарской

области на 2018-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 №193 «Об утверждении Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области»,  Решением Собрания представителей муниципального района Похвистневский от 25.12.2025 №17 «О бюджете муниципального района Похвистневский на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», руководствуясь Уставом района, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2024 годы», утвержденную  Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 28.12.2017 №1092  (с изменениями от 02.03.2018 №170, от 30.03.2018 №238, от 22.03.2019 №203, от 01.07.2019 №433, 10.02.2020 №95, от 04.03.2020 №186, от 06.07.2020 №488, от 29.10.2020 №804, от 20.01.2021 №21, от 11.06.2021 №486, от 13.10.2021 №822, от 12.05.2023 №338, от 
29.12.2023 №970) следующие изменения:
 -  в наименовании муниципальной программы, по тексту программы, приложениях 1,2,3,4,5,6,7 к муниципальной программе период реализации с «2018-2024 годы» заменить на «2018-2030 годы».

- Раздел паспорта муниципальной программы «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в новой редакции:

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
	Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы  осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Общая сумма финансового обеспечения программы составляет 91738,13 тыс.руб., из них:
Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования м.р. Похвистневский Самарской области 64381,69 тыс.руб.
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов м.р. Похвистневский Самарской области 26719,82 тыс.руб. 

Экспертиза сметной стоимости- 536,62тыс. руб.




- IV раздел текстовой части муниципальной программы: «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
            Общий объем средств, необходимый на реализацию мероприятий муниципальной    программы составляет  91738,13 тыс. рублей, из них:
      за счет средств бюджета района –6085,74 тыс. рублей, 

      за счет средств областного бюджета –85437,71 тыс. рублей, 

      за счет безвозмездных поступлений - 214,68 тыс.рублей.           
 в том числе по годам:
· 2018 год - 16100,79 тыс.рублей, в том числе:

     за счет средств областного бюджета – 14490,71 тыс. рублей, 

     за счет средств бюджета района – 1610,08 тыс. рублей,
· 2019 год – 14197,79 тыс.руб., в том числе:

     за счет средств областного бюджета – 13279,22 тыс. рублей, 

     за счет средств бюджета района – 703,89 тыс. рублей,
     за счет безвозмездных поступлений - 214,68 тыс.рублей.
· 2020 год – 15367,39 тыс. рублей, в том числе:

     за счет средств областного бюджета –14374,23 тыс. рублей, 

     за счет средств бюджета района –993,16тыс. рублей,

· 2021 год  –14303,33 тыс. рублей, в том числе:

     за счет средств областного бюджета –13303,16 тыс. рублей, 

     за счет средств бюджета района – 1000,17 тыс. рублей,

· 2022 год – 14076,86 тыс. рублей, в том числе:

     за счет средств областного бюджета –13373,02 тыс. рублей, 

     за счет средств бюджета района – 703,84 тыс. рублей,

     внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей

· 2023      год – 200 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета –0,0 тыс. рублей, 

          за счет средств бюджета района – 200,0 тыс. рублей,

·  2024      год – 0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета –0,0 тыс. рублей,
          за счет средств бюджета района – 0,0 тыс. рублей,

·  2025      год – 0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета –0,0 тыс. рублей,
          за счет средств бюджета района – 0,0 тыс. рублей,

·  2026      год – 0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета –0,0 тыс. рублей,
          за счет средств бюджета района – 0,0 тыс. рублей,

·  2027      год – 8729,74 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального и областного бюджета –8293,25 тыс. рублей,
          за счет средств бюджета района – 436,49 тыс. рублей,

·  2028      год – 8762,23 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального и областного бюджета –8324,12 тыс. рублей,
          за счет средств бюджета района – 438,11 тыс. рублей,
·  2029      год – 0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального и областного бюджета – 0 тыс. рублей,
          за счет средств бюджета района – 0,0 тыс. рублей,

·   2030      год – 0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального и областного бюджета – 0 тыс. рублей,
          за счет средств бюджета района – 0,0 тыс. рублей,

 Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий муниципальной программы.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы по источникам финансирования представлено в приложении 3.
3. Приложения 1, 3  муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2030 годы» изложить в новой редакции, согласно приложениям  к настоящему постановлению.

4.  Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник Похвистневского района» и разместить на  сайте Администрации района в сети Интернет.

5.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района  по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству  Администрации района С.В. Райкова.

  Глава района                                                        А.В. Шахвалов
Приложение 1

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной

городской среды  на территории                                                                                                     муниципального района Похвистневский


                                                                   Самарской области  на  2018-2030 годы»

в редакции Постановления 

                                                       Администрации района от 30.12.2025    № 987   
Перечень
стратегических показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и тоги реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2030 годы»

	-
	Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)
	Ед.

изм.
	Отчет 2018
	Отчет 2019
	Отчет 2020
	Отчет 2021
	Отчет 2022
	Отчет 2023
	Отчет 2024
	Отчет 2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Цель: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий  муниципального района Похвистневский Самарской области.и создание благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения муниципального района Похвистневский Самарской области



	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов м.р. Похвистневский

Самарской области
	Ед.
	10
	7
	7
	7
	7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Количество наиболее посещаемых территорий общего пользования м.р. Похвистневский Самарской области 
	Ед.
	6
	6
	4
	4
	4
	-
	-
	-
	-
	4
	4
	4
	4

	3
	Количество проведенных смотров конкурсов «Лучший дом»
	Ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Приложение 3

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской 

среды  на территории муниципального 

района Похвистневский Самарской области

на 2018-2030 годы»

в редакции Постановления 

                                                       Администрации района от  30.12.2025    № 987   
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский  Самарской области 

на 2018-2030 годы»

	Наименование основного мероприятия
	Направление финансирования
	Предполагаемые объемы финансирования программы, в том числе по годам
	Итого

	
	
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	
	
	
	
	
	
	14

	Всего на реализацию муниципальной программы, в т.ч.
	Всего
	16100,79
	14197,79
	15367,39
	14303,33
	14076,86
	200,00
	0
	
	
	8729,74
	8762,23
	
	
	91738,13

	
	Областной бюджет
	14490,71
	13279,22
	14374,23
	13303,16
	13373,02
	0,00
	0,00
	
	
	8293,25
	8324,12
	
	
	85437,71

	
	Местный бюджет
	1610,08
	703,89
	993,16
	1000,17
	703,84
	200,00
	0
	
	
	436,49
	438,11
	
	
	6085,74

	
	Безвозмездные поступления
	0,00
	214,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	214,68

	1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов м.р. Похвистневский

Самарской области
	Всего
	7100,79
	4853,78
	5099,23
	4942,96
	4623,06
	100,00
	0
	
	
	
	
	
	
	26719,82

	
	Областной бюджет
	6390,71
	4611,09
	4844,27
	4695,81
	4391,91
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	24933,79

	
	Местный бюджет
	710,08
	242,69
	254,96
	247,15
	231,15
	100,0
	0,00
	
	
	
	
	
	
	1786,03

	
	Безвозмездные поступления
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	0,00

	Проведение смотра - конкурса  для жителей многоквартирных домов «Лучший дом»

на территории сельских поселений муниципального района Похвистневский Самарской области 
	Местный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0
	
	
	
	
	
	
	200,00

	2.Благоустройство общественных территорий м.р. Похвистневский Самарской области
	Всего
	9000,00
	9344,01
	10031,54
	9060,37
	9453,80
	0,00
	0
	
	
	8729,74
	8762,23
	
	
	64381,69

	
	Областной бюджет
	8100,00
	8668,13
	9529,96
	8607,35
	8981,11
	0,00
	0,00
	
	
	8293,25
	8324,12
	
	
	60503,92

	
	Местный бюджет
	900,00
	461,20
	501,58
	453,02
	472,69
	0,00
	0,00
	
	
	436,49
	438,11
	
	
	3663,09

	
	Безвозмездные поступления
	0,00
	214,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	214,68

	Экспертиза сметной стоимости
	Местный бюджет
	
	
	236,62
	300,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	536,62


