АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.02.2026 № 112 г. Похвистнево

Об утверждении муниципальной

программы «Обеспечение инженерной

инфраструктурой земельных участков,

предоставляемых (предоставленных)

бесплатно для индивидуального жилищного

строительства семьям, имеющим трех и более

детей, на территории муниципального района

Похвистневский Самарской области

на 2026 - 2030 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», в целях повышения качества бюджетного процесса и эффективности бюджетных расходов, совершенствования межбюджетных отношений, формирования программного бюджета района, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2026 - 2030 годы»

2. Установить, что расходные обязательства муниципального района Похвистневский Самарской области, возникающие в результате принятия настоящего Постановления, исполняются муниципальным районом Похвистневский Самарской области самостоятельно за счет средств бюджета района в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке на соответствующий финансовый год Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района Похвистневский.

3.     Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.

4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы района по экономике и финансам, руководителя контрактной службы.

5. Настоящее Постановление разместить на сайте Администрации муниципального района Похвистневский в сети Интернет.

Глава района                                                                             А.В. Шахвалов

### УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации
муниципального района Похвистневский
от  17.02.2026 № 112

Муниципальная программа

«Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более  детей, на территории  муниципального района Похвистневский Самарской области на 2026 - 2030 годы»

(далее – программа)

Паспорт

муниципальной программы «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более  детей, на территории  муниципального района Похвистневский Самарской области на 2026 - 2030 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2026 - 2030 годы» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы | 02.02.2026г. |
| Основание разработки программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 2. Устав муниципального района Похвистневский Самарской области. 3. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 4. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». 5. Закон Самарской области от 13.04.2015 №37-ГД «О порядке постановки на учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности». 6. Постановление Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области |
| Участники программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области |
| Цель программы | Повышение качества и условий жизни семей, имеющих трех и более детей, проживающих на территории муниципального района Похвистневский Самарской области |
| Задачи программы | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, на территории муниципального района Похвистневский Самарской области. |
| Стратегические показатели (индикаторы) программы | Количество земельных участков, по которым будет оказана услуга по составлению смет с защитой в Государственной экспертизе на проектирование объекта: «Сети и сооружения инженерного обеспечения для земельных участков под индивидуальное жилищное строительство на территории муниципального района Похвистневский, сформированных для предоставления в собственность многодетным семьям». |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап 2026-2030 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Похвистневский . Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 250,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026год – 250,0 тыс. рублей; 2027год – 0 тыс.рублей; 2028год – 0 тыс.рублей; 2029год – 0 тыс.рублей; 2030год – 0 тыс.рублей. |
| Результаты реализации программы | Доведение уровня обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям, к концу 2030 года до 30%. |

1. Характеристика и анализ текущего состояния в сфере реализации  программы

Программа разработана для обеспечения комфортных условий проживания граждан, имеющих трех и более детей, на земельных участках, выделенных в рамках государственной программы Самарской области «Образование земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан в Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2015 № 55.

Земельные участки предоставляются в собственность гражданам, имеющим трех и более детей в соответствии с Законом Самарской области от 13.04.2015 № 37-ГД «О порядке постановки на учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности».

В процессе работы в рамках направления по предоставлению земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства многодетным семьям для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ обеспеченности территорий. В результате обследования территорий были выявлены общие для большинства земельных участков проблемы: земельные участки не обеспечены инженерной инфраструктурой: электро-, водо-, газоснабжением.

Отсутствие достаточного (соответствующего спросу) количества обеспеченных необходимой инженерной (коммунальной) инфраструктурой земельных участков является существенным препятствием для комплексного освоения индивидуального жилищного строительства. Земельные участки, запланированные для предоставления  многодетным семьям, под индивидуальное жилищное строительство или ведение личного подсобного хозяйства, сформированы в соответствии с Генеральным планом и правилами землепользования и застройки муниципального района Похвистневский Самарской области.

Для обеспечения данных земельных участков инфраструктурой, а также осуществления застройки территорий в соответствии с градостроительными нормами проектирования, необходима разработка соответствующей проектной документации.

С целью обеспечения предоставляемых земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой возникла необходимость разработки данной муниципальной программы. В рамках программы  предусматривается выполнение ряда мероприятий, которые направлены на решение вопросов для создания благоприятной жизненной среды и обеспечения комфортных условий для всех видов деятельности человека и улучшения условий проживания многодетных семей.

По состоянию на 01.02.2026г. на территории муниципального района Похвистневский Самарской области сформировано 224 земельных участков для предоставления многодетным семьям. Все эти земельные участки требуют строительства инженерной инфраструктуры.

Обеспечение системой газоснабжения земельных участков будет осуществлять ООО «Средневолжская газовая компания» в рамках  региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Самарской области на 2022 – 2031 годы и признании утратившим силу распоряжения Правительства Самарской области от 27.11.2020 № 589-р «Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Самарской области на 2020 – 2024 годы и признании утратившим силу распоряжения Правительства Самарской области от 29.11.2019 № 1072-р «Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Самарской области на 2019 – 2023 годы и признании утратившими силу отдельных распоряжений Правительства Самарской области».

Обеспечение системой электроснабжения земельных участков будет осуществляться соответствующими сетевыми компаниями, в чью компетенцию входит обслуживание электрических сетей, расположенных вблизи выделенных земельных участков.

При реализации муниципальной программы могут возникнуть риски, связанные с изменениями законодательства Российской Федерации и Самарской области, приоритетов государственной политики Российской Федерации, принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования муниципальной программы. Также риски могут возникнуть по причине неэффективного взаимодействия исполнителей и участников муниципальной программы, недостатков в управлении муниципальной программой.

В целях минимизации рисков в процессе реализации муниципальной программы предусматриваются:

-осуществление эффективного управления;

-регулярный анализ реализации мероприятий муниципальной программы;

-перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленной цели;

-разработка дополнительных мероприятий.

Правительством Российской Федерации разработаны национальные проекты по 20 направлениям деятельности. Одним из важнейших национальных проектов является «Семья». Основная цель проекта увеличить число семей с детьми, особенно многодетных, а также укрепить традиционные семейные ценности. Направления нацпроекта: поддержка многодетности, создание дополнительных стимулов для рождения вторых, третьих и последующих детей; формирование семейно-ориентированной инфраструктуры и оказание поддержки семьям в улучшении жилищных условий; содействие регионам страны в разработке и реализации семейно-ориентированной демографической политики.

Реализация муниципальной программы позволит достичь выполнения задач, поставленных в Стратегии социально-экономического развития муниципального района Похвистневский Самарской области до 2030 года – «Муниципальный район Похвистневский – район демографического и материального благополучия», который характеризуется как район комфортных жилищных условий, качественных и безопасных дорог. Развитие экономики в свою очередь повлечет за собой улучшение условий жизни населения, улучшение демографических показателей.

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют основным стратегическим направлениям развития, обозначенным в Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года.

2. Цели и задачи, целевые показатели (индикаторы),

этапы и сроки реализации  программы

Основная цель Программы – обеспечение инженерной  инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям на территории муниципального района Похвистневский Самарской области.

Программа предусматривает решение следующих задач:

1) обеспечение объектами инженерной инфраструктуры земельных участков, предоставленных многодетным семьям на территории муниципального района Похвистневский Самарской области.

Система целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (далее – показатели (индикаторы)) сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери актуальности или информативности показателя (достижение максимального значения).

Целевые показатели (индикаторы) в количественном и качественном выражении указаны в Приложении 1 к программе.

3.План мероприятий по выполнению  программы

Ответственным исполнителем программы является Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области.

Реализация программы направлена на эффективное исполнение основных мероприятий, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению муниципальной программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий муниципальной программы.

Комитет обеспечивает исполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов финансирования, осуществляет текущее управление реализации программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию, проводит оценку эффективности программы на этапе реализации, готовит годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности  программы.

С учетом результатов оценки эффективности могут вноситься изменения в программу.

Комитет размещает на официальном сайте муниципального района информацию о программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) программы степени выполнения мероприятий программы.

План мероприятий  программы представлен в Приложении № 2 к  программе.

4. Ресурсное обеспечение программы

Финансовое обеспечение программы предусматривается за счет средств бюджета муниципального района Похвистневский.

Финансовое обеспечение Программы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Объемы предполагаемого финансирования  программы представлены в Приложении №3  к  программе.

5.Ожидаемые результаты реализации  программы

В результате реализации  программы ожидается:

- доведение уровня обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям, к концу 2030 года до 30%.

6.Оценка эффективности  программы

Оценка эффективности реализации программы осуществляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области ежегодно в течение всего срока её реализации и по окончании реализации и включает в себя оценку эффективности использования средств бюджета района, и оценку степени выполнения мероприятий  программы.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется по Методике оценки эффективности  программы согласно  Приложения   № 4.

Приложение 1

к муниципальной программе                    «Обеспечение инженерной инфраструктурой

земельных участков, предоставляемых

(предоставленных) бесплатно для индивидуального

жилищного строительства семьям, имеющим

трех и более  детей, на территории

муниципального района Похвистневский

Самарской области на 2026 - 2030 годы»

Перечень

стратегических показателей (индикаторов), характеризующих

ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы

«Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более  детей, на территории  муниципального района Похвистневский Самарской области на 2026 - 2030 годы»

| № п.п. |  | Наименование цели, задачи стратегического показателя (индикатора) |  | Ед. изм. |  | Отчет 2025 год | Прогнозируемые значения показателя (индикатора) |  |  |  |  | Итого за период реали зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| Цель: Повышение качества и условий жизни семей, имеющих трех и более детей, проживающих на территории муниципального района Похвистневский Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, на территории муниципального района Похвистневский Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой показатель 1 Количество земельных участков, по которым будет оказана услуга по составлению смет с защитой в Государственной экспертизе на проектирование объекта: «Сети и сооружения инженерного обеспечения для земельных участков под индивидуальное жилищное строительство на территории муниципального района Похвистневский, сформированных для предоставления в собственность многодетным семьям» |  | зем. уч. |  | 0 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Обеспечение инженерной инфраструктурой

земельных участков, предоставляемых

(предоставленных) бесплатно для индивидуального

жилищного строительства семьям, имеющим

трех и более  детей, на территории

муниципального района Похвистневский

Самарской области на 2026 - 2030 годы»

План мероприятий  по

выполнению муниципальной программы

«Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более  детей, на территории  муниципального района Похвистневский Самарской области на 2026 - 2030 годы»

| № п.п. | Наименование мероприятия | Срок реализации | Непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составление смет с защитой в Государственной экспертизе на проектирование объекта: «Сети и сооружения инженерного обеспечения для 40 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство на территории муниципального района Похвистневский, сформированных для предоставления в собственность многодетным семьям» | 2026-2030годы | Доведение уровня обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям, к концу 2030 года до 30% |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Обеспечение инженерной инфраструктурой

земельных участков, предоставляемых

(предоставленных) бесплатно для индивидуального

жилищного строительства семьям, имеющим

трех и более  детей, на территории

муниципального района Похвистневский

Самарской области на 2026 - 2030 годы»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

муниципальной программы

«Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более  детей, на территории  муниципального района Похвистневский Самарской области на 2026 - 2030 годы»

| № п.п. | Наименование финансирования | Объемы финансирования муниципальной программы, в том числе по годам, тыс.руб. |  |  |  |  | Итого за период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Оказание услуг по составлению смет с защитой в Государственной экспертизе на проектирование объекта: «Сети и сооружения инженерного обеспечения для 40 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство на территории муниципального района Похвистневский, сформированных для предоставления в собственность многодетным семьям» | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,0 |
|  | - бюджет района 250,0 тыс.руб. | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,0 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Обеспечение инженерной инфраструктурой

земельных участков, предоставляемых

(предоставленных) бесплатно для индивидуального

жилищного строительства семьям, имеющим

трех и более  детей, на территории

муниципального района Похвистневский

Самарской области на 2026 - 2030 годы»

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более  детей, на территории  муниципального района Похвистневский Самарской области на 2026 - 2030 годы»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы  «Обеспечение земельных участков, сформированных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой в муниципальном районе Похвистневский Самарской области» на 2026 - 2030 годы (далее – Программа) осуществляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области ежегодно в течении всего срока её реализации и по окончании реализации и включает в себя оценку эффективности использования средств бюджета района, средств областного бюджета и оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации муниципальной программы R за отчетный год рассчитывается по формуле

,

где  - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- плановое значение n-го показателя (индикатора);

- значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

- плановая сумма финансирования по муниципальной программе, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

- сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы за все отчетные годы.