АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.02.2026 № 176 г. Похвистнево

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы "Модернизация коммунального комплекса муниципального района Похвистневский Самарской области" на 2024 - 2027 годы» за 2025 год.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский                   от 19.03.2019 №193 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский  Самарской области», руководствуясь Уставом района, Администрация муниципального района  Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной «Модернизация коммунального комплекса муниципального района  Похвистневский Самарской области» на 2024 - 2027 годы» за 2025год.

2. Настоящие Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению  на сайте Администрации района в сети «Интернет».

Глава района                                                          А.В.  Шахвалов

Оценка  эффективности и результативности  муниципальной программы «Модернизация коммунального комплекса муниципального района  Похвистневский Самарской области» на 2024 - 2027 годы» за 2025год.

Эффективность реализации Программы определяется по следующим показателям:

- Оценка степени достижения целей и решения задач Программы (выполнения индикаторов) (Q2-форма1).

Результативность муниципальной программы будет оцениваться на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий программы.

Q2  = (0/0+0/0+0/0)/3=1

- Оценка эффективности использования средств бюджета района (Q1-форма2)

Q1= 3636,29 тыс. руб. /3636,29 тыс. руб.=1

В соответствии с методикой оценки эффективности, муниципальная  программа «Модернизация коммунального комплекса муниципального района  Похвистневский Самарской области» на 2024 - 2027 годы» за 2025год имеет приемлемый уровень эффективности.

В 2025 году работы не выполнялись. Денежные средства поступили за выполненные работы предыдущего периода.

В связи с социальной значимостью предлагается продолжить реализацию муниципальной  программы «Модернизация коммунального комплекса муниципального района  Похвистневский Самарской области» на 2024 - 2027 годы».

Отчет о реализации муниципальной программы

«Модернизация коммунального комплекса муниципального

района  Похвистневский Самарской области» на 2024 - 2027 годы» за 2025год.

Форма 1

Выполнение целевых показателей муниципальной программы                                          «Модернизация коммунального комплекса муниципального

района  Похвистневский Самарской области» на 2024 - 2027 годы» за 2025год.

| № | Цели, задачи и целевые показатели | Единицы измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| Задача 1 – Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению муниципального района Похвистневский Самарской области посредством модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе капитального ремонта линейных объектов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стратегический показатель 1. Увеличение численности населения Самарской области, для которого улучшится качество коммунальных услуг | человек | 0 | 0 | 0 | Q2=1 |
| 2 | Стратегический показатель 2. Увеличение протяженности замены инженерных сетей | км | 0 | 0 | 0 | Q2=1 |
| 3 | Стратегический показатель 3. Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | ед | 0 | 0 | 0 | Q2=1 |

Форма 2

Выполнение мероприятий реализации муниципальной программы

«Модернизация коммунального комплекса муниципального

района  Похвистневский Самарской области» на 2024 - 2027 годы» за 2025год.

| № | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия тыс.руб. |  | Процент выполнения | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Всего по муниципальной программе | 3636,29 | 3636,29 | 100 | Q1=1 |