	[image: image1.jpg]


                     АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального района Похвистневский Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                   26.02.2026 № 179
                            г. Похвистнево
 

	


      Об оценке эффективности муниципальной 
       программы «Развитие водохозяйственного

       комплекса в  муниципальном районе 
       Похвистневский Самарской области
      в 2025-2029 годах» за 2025 год
         В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Похвистневский Самарской области, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

               1. Утвердить    отчет    об   оценке   эффективности  реализации         муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в 2025-2029 годах» за 2025 год.
     2.  Настоящее     Постановление   вступает   в   силу    со      дня    его  подписания.     
     3.  Контроль     за      исполнением       настоящего        Постановления
     возложить  на  руководителя Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального  района  Похвистневский  Денисову О.А.
    4.  Разместить       Постановление      на        сайте       Администрации
муниципального района Похвистневский в сети Интернет.

Глава  района                                                                                         А.В. Шахвалов

УТВЕРЖДЕНО

 Постановлением

Администрации муниципального района

                                                                                             Похвистневский Самарской области 

                                                                                                                           от___________№_______

Отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в 2025 – 2029 годах »

за 2025 год

        Муниципальная  программа муниципального района Похвистневский Самарской области «Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в 2025 – 2029 годах» разработана в соответствии с постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 19.03.2019   № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области».

        Основным приоритетом реализации муниципальной программы является осуществление обеспечение безопасности, капитального ремонта и реконструкции гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального района Похвистневский Самарской области и оформляемых в собственность муниципального района Похвистневский Самарской области, в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением населенных пунктов муниципального района Похвистневский Самарской области.

         Целями муниципальной программы является: обеспечение защищенности населения муниципального района Похвистневский Самарской области и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод; восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения муниципального района Похвистневский Самарской области.

         Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Похвистневский Самарской области.

          Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы (Постановление от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области») оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в 2025 – 2029 годах» проводится по следующим направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1 - таблица 1 методики оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Похвистневский);

2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2 – таблица 2 методики оценки эффективности реализации муниципальных программ  муниципального района Похвистневский).
1.  Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период 
                                                               83,52 тыс. руб.

                                          Q1 =  ----------------------------  =  1

                                                               83,52 тыс. руб.

	
	


           2.   Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период
4/4+0/0+0/0+0/0
Q2 = -----------------------------------  =  1

1
Вывод:  Согласно  методике оценки эффективности реализации муниципальной программы:

      - оценка полноты финансирования 

Q1 = 1

      - оценка достижения  плановых значений показателей муниципальной программы 

Q2 = 1
На основании результирующей шкалы оценки полноты финансирования  и шкалы оценки достижения плановых значений целевых показателей дается  оценка эффективности муниципальной программы: при 

Q1 = 1, Q2= 1, оценка муниципальной программы – высокая результативность.

В целях безопасности гидротехнических сооружений, повышение их эксплуатационной надежности  путем приведения их к безопасному техническому состоянию рекомендуется проводить основные мероприятия данной муниципальной программы, такие как: 

-страхование гидротехнических сооружений;

-выполнение работ по ремонту гидротехнических сооружений;
-выполнение расчетов вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических  и юридических лиц в результате аварии гидротехнических сооружений.
В связи с высокой значимостью осуществления обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в 2025 – 2029 годах».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

Таблица «Достижение целевых показателей муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в 2025-2029 годах»:

- целевой показатель 1  по плану берется согласно приложения 1 «Перечень стратегических показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в 2025-2029 годах» муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в 2025-2029 годах», сопоставляются плановые и фактические целевые показатели.

Таблица «Выполнение мероприятий муниципальной программы ««Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в 2025-2029 годах»:

-наименование мероприятий, объем финансовых ресурсов на выполнение мероприятия  берется согласно приложения 2 «План мероприятий на выполнение муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в 2025-2029 годах», приложения 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в 2025-2029 годах» муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области в 2025-2029 годах», сопоставляются плановый и фактический объем финансовых ресурсов на выполнение мероприятий  муниципальной программы.

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области 

в 2025 – 2029 годах "

за   2025  год

	N
строки
	Цели, задачи и
целевые показатели
	Единица
измерения
	Значение целевого
показателя
	Процент
выполнения
	Причины отклонения
от планового значения

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Задача 1: 

Оценка технического состояния гидротехнических сооружений муниципального района Похвистневский Самарской области;

повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию

	

1.
	Целевой показатель 1: 
Гидротехнические сооружения, в отношении которых осуществляется мероприятие по «Обязательному страхованию гражданской ответственности  владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»:

- Страхование ГТС пруда в с.Рысайкино 

- Страхование ГТС в с.Б.Толкай 

- Страхование ГТС в п.Земледелец

- Страхование ГТС у с.Красные Ключи                         
	шт.
	4
	4
	100%
	

	Задача 2:

 Проведение водоохранных мероприятий в отношении водных объектов на территории муниципального района Похвистневский Самарской области

	
	Целевой показатель 1: 

Количество разработанных проектов  Планов ликвидации аварий на ГТС 

	шт.
	0
	0
	-
	

	
	Целевой показатель 2:

Количество выполненных расчетов вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических  и юридических лиц в результате аварии гидротехнических сооружений 

	шт.
	0
	0
	-
	

	
	Целевой показатель 3: 

Количество разработанных деклараций безопасности, сведений о гидротехнических сооружениях, критериев безопасности


	шт.
	0
	0
	-
	


ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

" Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области

в 2025 – 2029 годах "

за  2025  год

	N
строки
	Наименование мероприятия/
Источники расходов
на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия,  тыс. рублей
	Причины отклонения
от планового значения

	
	
	план
	факт
	процент
выполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «Развитие водохозяйственного комплекса в муниципальном районе Похвистневский Самарской области  в 2025 – 2029 годах», В ТОМ ЧИСЛЕ
	83,52
	83,52
	100%
	

	2
	местный бюджет
	83,52
	83,52
	100%
	

	3
	«Обязательное страхование гражданской ответственности  владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» 
	83,52
	83,52
	100%
	


