АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.02.2026 № 181 г. Похвистнево

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе Похвистневский на 2024 - 2027 годы» за 2025 год.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский                   от 19.03.2019 №193 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский  Самарской области», руководствуясь Уставом района, Администрация муниципального района  Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе  Похвистневский  на 2024 - 2027 годы» за 2025год.

2. Настоящие Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению  на сайте Администрации района в сети «Интернет».

Глава района                                                          А.В.  Шахвалов

Оценка  эффективности и результативности  муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе  Похвистневский  на 2024 - 2027 годы» за 2025год.

Эффективность реализации Программы определяется по следующим показателям:

- Оценка степени достижения целей и решения задач Программы (выполнения индикаторов) (Q2-форма1).

Результативность муниципальной программы будет оцениваться на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий программы.

- Q2  = (0/0+0/0+0/0+0/0+0/0+0/0)/6=1

- Оценка эффективности использования средств бюджета района (Q1-форма2)

Q1= 0 тыс. руб. /0 тыс. руб.=1

В связи с отсутствием денежных средств в 2025 году работы в рамках муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе  Похвистневский  на 2024 - 2027 годы» не выполнялись.

В связи с социальной значимостью предлагается продолжить реализацию муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе  Похвистневский  на 2024 - 2027 годы».

Отчет о реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе  Похвистневский  на 2024 - 2027 годы» за 2025год.

Форма 1

Выполнение целевых показателей муниципальной программы                                          «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе  Похвистневский  на 2024 - 2027 годы» за 2025год.

| № | Цели, задачи и целевые показатели | Единицы измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| Задача 1 - обеспечение устойчивого функционирования и повышение энергетической эффективности систем коммунального теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | Стратегический показатель 1. количество объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, на которых реализованы мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | человек | 0 | 0 | 0 |  |
| 1-2 | Стратегический показатель 2. мощность введенных в эксплуатацию после строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта объектов и систем теплоснабжения | км | 0 | 0 | 0 |  |
| 1-3 | Стратегический показатель 3. количество сельских поселений муниципального района Похвистневский, на территории которых отремонтированы объекты инженерной инфраструктуры в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду | ед | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 2 - обеспечение бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения муниципального района Похвистневский |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | Стратегический показатель 1. протяженность капитально отремонтированных сетей теплоснабжения | метр | 0 | 0 | 0 |  |
| 2-2 | Стратегический показатель 2. количество введенных в эксплуатацию после строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта объектов и систем теплоснабжения | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2-3 | Стратегический показатель 1. количество сельских поселений муниципального района Похвистневский, исполнивших обязательства по выполнению мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения муниципального района Похвистневский | ед. | 0 | 0 | 0 |  |

Форма 2

Выполнение мероприятий реализации муниципальной программы

«Модернизация коммунального комплекса муниципального

района  Похвистневский Самарской области» на 2024 - 2027 годы» за 2025год.

| № | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия тыс.руб. |  | Процент выполнения | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Всего по муниципальной программе | 0 | 0 | 0 | Q1=1 |