АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.02.2026 № 197 г. Похвистнево Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» муниципального района Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы» за 2025 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»»  муниципального  района Похвистневский Самарской области  на 2024-2028 годы» за 2025 год.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя  Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации муниципального района Похвистневский  Райкова С.В.

3. Настоящее Постановление подлежит размещению на сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области.

Глава  района                         		                 А.В. Шахвалов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

«Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного         хозяйства»  муниципального  района Похвистневский Самарской области  на 2024-2028 годы»

ОТЧЕТ ЗА 2025 ГОД

В рамках муниципальной программы «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»  муниципального  района Похвистневский Самарской области  на 2024-2028 годы» (далее -  МКУ) источником финансирования является бюджет муниципального района Похвистневский Самарской области, в 2025 году  были предусмотрены средства в размере 5 811,9 тыс. рублей.

Целью данной муниципальной программы  является реализация на территории муниципального района Похвистневский социально-экономической политики и осуществление регулирования в сфере капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

Для создания полноценных условий для эффективного функционирования  МКУ проводятся следующие мероприятия, указанные в приложении № 2 к муниципальной программе «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»  муниципального  района Похвистневский Самарской области  на 2024-2028 годы»:

- технико-экономическое обоснование проектов капитального строительства, реконструкции и ремонта объектов, организация и контроль над капитальным  строительством, реконструкцией и ремонтом объектов, утвержденных планом муниципального района Похвистневский;

- создание безопасной, экологически чистой благоприятной среды жизнедеятельности человека, своевременное изготовление необходимой документации для проектирования и строительства объектов производственного, социального значения, жилья на территории района;

- развитие и улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- создание условий для устойчивого развития территорий, а также объектов  коммунально-бытового назначения, инженерных сетей и сооружений муниципального района Похвистневский;

- создание условий для выполнения реформы по обращению с ТКО.

В ходе реализации мероприятий за период  с 01.01.2025 по  31.12.2025 гг.  были достигнуты следующий показатели:

-  количество сметной документации ремонтно-строительных работ, строительно-монтажных работ объектов реконструкции и капитального и текущего ремонта – 127 шт.,

- количество разработанных градостроительных планов	земельных участков - 24 шт.,

- площадь введенных в эксплуатацию жилых домов индивидуального жилищного строительства – 4 906 кв.м.,

- количество выданных разрешений на строительство объектов (уведомление о планируемом строительстве и реконструкции  объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)  –  25 шт.,

- количество выданных разрешений на ввод  объекта в эксплуатацию,  уведомлений об окончании строительства или реконструкции объекта  индивидуального жилищного  строительства или садового дома – 31 шт.,

- количество уведомлений о планируемом строительстве и реконструкции  объекта индивидуального жилищного строительства или садового дом, осуществленного с привлечением материнского (семейного) капитал  -  6 шт.,

- объемы автомобильных дорог общего пользования местного значения  – 57 183,00 кв.м., из них:

1) исправления профиля – 35 955 кв.м;

2) ремонта автомобильного покрытия – 21 228 кв.м.

- количество благоустроенных общественных дворовых территорий – 6 шт.

- организация вывоза ТКО (объем) –15 500 м3.

Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1);

2) оценка  степени достижений плановых значений целевых показателей (Q2).

1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы):

Q1= 5 811, 9 / 5 811, 9 = 1.

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период:

Q2=(127/127+24/24+25/25+31/31+4906/4906+6/6+57183/57183+6/6+15500/15500)/9 = 1.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

В соответствии с методикой оценки эффективности (приложение №6 к постановлению №193 от 19.03.2019 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области»), муниципальная программа «Обеспечение деятельности  муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства,  жилищно-коммунального и дорожного  хозяйства»  муниципального  района Похвистневский Самарской области  на 2024-2028 годы» за 2025 год имеет высокий уровень эффективности.  В связи с высокой социальной значимостью, рекомендуется продлить реализацию данной муниципальной программы.

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2025 ГОД

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель муниципальной программы: реализация на территории муниципального района Похвистневский социально-экономической политики и осуществлении регулирования в сфере капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стратегический показатель 1. количество сметной документации ремонтно-строительных работ, строительно-монтажных работ объектов реконструкции и капитального и текущего ремонта | руб. | 127 | 127 | 100% |  |
| 2. | Стратегический показатель 2.1. количество разработанных градостроительных планов земельных участков | шт. | 24 | 24 | 100% |  |
| 3. | Стратегический показатель 2.2. количество выданных разрешений на строительство объектов (уведомление о планируемом строительстве и реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) | шт. | 25 | 25 | 100% |  |
| 4 | Стратегический показатель 2.3. количество выданных разрешений на ввод объекта в эксплуатацию (уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) | шт. | 31 | 31 | 100% |  |
| 5 | Стратегический показатель 2.4. площадь введенных в эксплуатацию жилых домов индивидуального жилищного строительства | кв.м | 4 906 | 4 906 | 100% |  |
| 6 | Стратегический показатель 2.5. количество уведомлений о планируемом строительстве и реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, осуществленного с привлечением средств материнского (семейного) капитала | шт. | 6 | 6 | 100% |  |
| 7 | Стратегический показатель 3.1. объемы ввода в эксплуатацию после строительства, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | кв.м. | 57 183,00 | 57 183,00 | 100% |  |
| 8 | Стратегический показатель 4.1. количество благоустроенных общественных и дворовых территорий | шт. | 6 | 6 | 100% |  |
| 9 | Стратегический показатель 5.1. организация вывоза ТКО (объем) | куб.м. | 15 500 | 15 500 | 100% |  |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024-2028 ГОДЫ»

| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятий, тыс. руб. |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Всего по муниципальной программе, в том числе | 5 811,9 | 5 811,9 | 100% |  |
| 2. | местный бюджет | 5 811,9 | 5 811,9 | 100% |  |