АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.03.2026 № 240 г. Похвистнево ##### О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных учреждений, ##### реализующих программы общего образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области»,  решением Собрания представителей муниципального района Похвистневский Самарской области от 20.02.2026 № 24 «О внесении изменений в Решение Собрания представителей муниципального района Похвистневский «О бюджете муниципального района  Похвистневский на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 25.09.2023 года № 686 (с изменениями от 28.07.2025г. №517, от 23.01.2026 №49) следующие изменения:

1) в Паспорте муниципальной программы «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы» раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы - Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 240 684,56 тыс. рублей, из них:

- областной бюджет – 204 571,49 тыс. рублей;

- бюджет района – 36 113,07 тыс. рублей;

в том числе по годам:

в 2024 году – 53 359,4 тыс. руб., из них:

- областной бюджет – 46 436,10 тыс. рублей;

- бюджет района – 6 923,3 тыс. рублей;

в 2025 году –131 578,05 тыс. руб., из них:

- областной бюджет – 109 635,39 тыс. рублей;

- бюджет района – 21 942,66 тыс. рублей;

в 2026 году – 27 586,20 тыс. рублей, из них:

- областной бюджет – 24 000,0 тыс. руб.;

- бюджет района –  3 586,20 тыс. руб.;

в 2027 году – 10 919,54 тыс. рублей, из них:

- областной бюджет – 9 500,00 тыс. рублей;

- бюджет района – 1 419,54 тыс. рублей;

в 2028 году - 17 241,37 тыс. рублей из них:

- областной бюджет - 15 000,00 тыс. рублей.

- бюджет района - 2 241,37 тыс. рублей».

2) Пункт 4 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы - Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 240 684,56 тыс. рублей, из них:

- областной бюджет – 204 571,49 тыс. рублей;

- бюджет района – 36 113,07 тыс. рублей;

в том числе по годам:

в 2024 году – 53 359,4 тыс. руб., из них:

- областной бюджет – 46 436,10 тыс. рублей;

- бюджет района – 6 923,3 тыс. рублей;

в 2025 году –131 578,05 тыс. руб., из них:

- областной бюджет – 109 635,39 тыс. рублей;

- бюджет района – 21 942,66 тыс. рублей;

в 2026 году – 27 586,20 тыс. рублей, из них:

- областной бюджет – 24 000,0 тыс. руб.;

- бюджет района – 3 586,20 тыс. руб.;

в 2027 году – 10 919,54 тыс. рублей, из них:

- областной бюджет – 9 500,00 тыс. рублей;

- бюджет района – 1 419,54 тыс.рублей;

в 2028 году - 17 241,37 тыс. рублей из них:

- областной бюджет - 15 000,00 тыс. рублей.

- бюджет района - 2 241,37 тыс. рублей».

3) Приложение № 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

6) Приложение № 4 «Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2024 - 2028 годах»» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Адмитнистрации муниципального района Похвистневский Райкова С.В.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на сайте Администрации муниципального района Похвистневский в сети Интернет.

Глава района                            	                   		А.В.Шахвалов

## Приложение 3

к муниципальной программе

"Развитие сети образовательных учреждений,

реализующих программы общего образования

в муниципальном районе Похвистневский

Самарской области на 2024 -2028 гг.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

| п/п | Направления финансирования | Предполагаемые объемы финансирования Муниципальной Программы, в том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Всего на реализацию муниципальной программы, в т.ч. | 53 359,4 | 131 578,05 | 27 586,20 | 10 919,54 | 17 241,37 | 240 684,56 |
| 1.1. | - областной бюджет | 46 436,10 | 109 635,39 | 24 000 | 9 500,0 | 15 000,00 | 204 571,49 |
| 1.2. | - бюджет района | 6 923,3 | 21 942,66 | 3 586,20 | 1 419,54 | 2 241,37 | 36 113,07 |

|  |  |  |  |  | Приложение 4 к муниципальной программе "Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2024 - 2028 годах" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2024 - 2028 годах" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Наименование мероприятия | Стоимость (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024г. |  | 2025г. |  | 2026г. | 2027г. | 2028г. | Итого |
| 1. | Капитальный ремонт здания СП «Детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Подбельск, ул. Куйбышевская, д.136. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет | 5 775,0 |  | 6 650,99 |  | 0 | 0 | 0 | 12 425,99 |
|  | - бюджет района | 1 019,1 |  | 1 173,7 |  | 0 | 0 | 0 | 2 192,8 |
|  | Стройконтроль (местный бюджет) | 415,0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 415,0 |
|  | Итого | 7209,1 |  | 7 824,69 |  | 0 | 0 | 0 | 15 033,79 |
|  | - бюджет района | 0 |  | 1 189,53 |  | 0 | 0 | 0 | 1 189,53 |
| 2. | Капитальный ремонт здания ГБОУ ООШ с.Малое Ибряйкино, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, улица Школьная, д.1Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет | 3 225,0 |  | 28 600,00 |  | 14 000 | 7 000,0 | 0 | 52 825 |
|  | - бюджет района | 569,1 |  | 5 047,06 |  | 2 091,95 | 1 045,98 | 0 | 8 754,09 |
|  | Итого | 3794,1 |  | 33 647,06 |  | 16 091,95 | 8 045,98 | 0 | 61 579,09 |
| 3. | ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗДАНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ (устранение нарушений) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет | 11 527,0 |  | 0 |  | 10 000,00 | 0 | 0 | 21 527,00 |
|  | - бюджет района | 2 041,3 |  | 0 |  | 1 494,25 | 0 | 0 | 3 535,55 |
|  | Итого | 13 568,3 |  | 0 |  | 11 494,25 | 0 | 0 | 25 062,55 |
| 4. | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ им.Н.Т. Кукушкина с.Савруха, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с.Савруха, ул. Центральная Усадьба, д.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет | 0 |  | 74 384,4 |  | 0 | 0 | 0 | 74 384,4 |
|  | - бюджет района | 0 |  | 13 126,66 |  | 0 | 0 | 0 | 13 126,66 |
|  | Итого | 0 |  | 87 511,06 |  | 0 | 0 | 0 | 87 511,06 |
| 5. | Капитальный ремонт здания СП «Детский сад «Ивушка» ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Среднее Аверкино, ул. Центральная, д.64 а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 500,00 | 15 000,00 | 17 500,00 |
|  | - бюджет района | 0 |  | 0 |  | 0 | 373,56 | 2 241,37 | 2 614,93 |
|  | Итого | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 873,56 | 17 241,37 | 20 114,93 |
| 6. | Проведение аварийно-восстановительных работ по ремонту здания ГБОУ СОШ с. Староганькино м.р. Похвистневский Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Староганькино, ул. Школьная, д.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет | 15 733,4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 733,4 |
|  | - бюджет района | 1 748,2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 748,2 |
|  | Итого | 17 481,6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17 481,6 |
| 7. | Проведение аварийно-восстановительных работ по ремонту здания ФОК "Сириус" ГБОУ СОШ имени почетного гражданина Самарской области Н.Т.Кукушкина с.Савруха, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Савруха, ул. Центральная усадьба. д. 31А |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет | 10 175,7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 175,7 |
|  | - бюджет района | 1 130,6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 130,6 |
|  | ИТОГО | 11 306,3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 306,3 |
| 8 | Осуществление строительного контроля в образовательных учреждениях района за счет средств местного бюджета | 0 |  | 1405,71 |  | 0 | 0 | 0 | 1405,71 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет | 46 436,10 |  | 109 635,39 |  | 24 000 | 9 500,00 | 15 000,00 | 204 571,49 |
|  | - бюджет района | 6 923,3 |  | 21 942,66 |  | 3 586,20 | 1 419,54 | 2 241,37 | 36 113,07 |
|  | ИТОГО | 53 359,4 |  | 131 578,05 |  | 27 586,20 | 10 919,54 | 17 241,37 | 240 684,56 |