Приложение 1

к  муниципальной  программе

"Развитие сети образовательных  учреждений,

реализующих программы общего образования

в муниципальном районе Похвистневский

Самарской области  на 2027 - 2031 годах"

Перечень

стратегических показателей (индикаторов), характеризующих

ежегодный ход и итоги реализации

муниципальной программы «Развитие сети образовательных учреждений,

реализующих программы общего образования в

муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2027-2031 годы»

| Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Ед. изм. | Отчет 2025 | Оценка 2026 | Прогнозируемые значения показателя (индикатора) |  |  |  |  | Итого за период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| Улучшение технического состояния зданий и сооружений, оснащение основными средствами и материальными запасами зданий (помещений), находящихся в муниципальной собственности, занимаемых государственными и муниципальными образовательными учреждениями, а также по благоустройству прилегающей территории в муниципальном районе Похвистневский Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по капитальному ремонту зданий и оснащение основными средствами и материальными запасами зданий (помещений), находящихся в муниципальной собственности, занимаемых государственными и муниципальными образовательными учреждениями, а также по благоустройству прилегающей территории в муниципальном районе Похвистневский Самарской области, что достигается за счет создания современных комфортных условий для эффективного и безопасного обучения и воспитания детей в образовательных учреждениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество зданий образовательных учреждений, вводимых в эксплуатацию после капитального ремонта и оснащения основными средствами и материальными запасами зданий (помещений) | Шт. | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ИТОГО: |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |

## Приложение 2

к муниципальной  программе

"Развитие сети образовательных  учреждений,

реализующих программы общего образования

в муниципальном районе Похвистневский

Самарской области  на 2027 - 2031 годах"

План мероприятий

по выполнению муниципальной программы "Развитие сети образовательных учреждений,

реализующих программы общего образования в

муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2027-2031 годы "

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Капитальный ремонт здания СП "Детский сад Ивушка" ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино | 2027-2028 | Повышение безопасности объекта, сокращение аварийных ситуаций в конструкциях несущих элементов здания и инженерных систем, соответствие объекта санитарным правилам и нормативам, что обуславливает повышение качества образовательного процесса. |
| 15 | Капитальный ремонт здания ГБОУ ООШ с. Малое Ибряйкино, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Малое Ибряйкино, улица Школьная, д. 1Б | 2027 | Повышение безопасности объекта, сокращение аварийных ситуаций в конструкциях несущих элементов здания и инженерных систем, соответствие объекта санитарным правилам и нормативам, что обуславливает повышение качества образовательного процесса. |

## Приложение 3

к  муниципальной  программе

"Развитие сети образовательных  учреждений,

реализующих программы общего образования

в муниципальном районе Похвистневский

Самарской области на 2027 -2031 гг.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

| п/п | Направления финансирования | Предполагаемые объемы финансирования Муниципальной Программы, в том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Всего на реализацию муниципальной программы, в т.ч. | 10 919,54 | 17 241,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 28 160,91 |
| 1.1. | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | - областной бюджет 44 636,3 | 9 500,00 | 15 000,00 | 0 |  |  | 24 500,00 |
| 1.3. | - бюджет района | 1 419,54 | 2 241,37 | 0 | 0 | 0 | 3 660,91 |

|  |  |  |  |  | Приложение 4 к муниципальной программе "Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2027 - 2031 годах" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2027 - 2031 годах" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Наименование мероприятия | Стоимость (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027г. |  | 2028г. |  | 2029г. | 2030г. | 2031г. | Итого |
| 1. | Капитальный ремонт здания ГБОУ ООШ с. Малое Ибряйкино, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Малое Ибряйкино, улица Школьная, д. 1Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет | 7 000,00 |  |  |  |  |  |  | 7 000,00 |
|  | - бюджет района | 1 045,97 |  |  |  |  |  |  | 1 045,97 |
|  | Итого | 8 045,97 |  |  |  |  |  |  | 8045,97 |
| 2. | Капитальный ремонт здания СП "Детский сад Ивушка" ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Среднее Аверкино, ул. Центральная, д. 64-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет | 2 500,00 |  | 15 000,00 |  |  |  |  | 17 500,00 |
|  | - бюджет района | 373,57 |  | 2 241,37 |  |  |  |  | 2 614,94 |
|  | Итого | 2 873,57 |  | 17 241,37 |  |  |  |  | 20 114,94 |
| 5. | Всего: | 10919,54 |  | 17241,37 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 160,91 |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет | 9 500,00 |  | 15 000,00 |  |  |  |  | 24 500,00 |
|  | - бюджет района | 1 419,54 |  | 2 241,37 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 660,91 |