
Приложение 1
к  муниципальной  программе
 "Развитие сети образовательных  учреждений, 
реализующих программы общего образования 
в муниципальном районе Похвистневский
 Самарской области  на 2027 - 2031 годах"


Перечень
стратегических показателей (индикаторов), характеризующих
ежегодный ход и итоги реализации
муниципальной программы «Развитие сети образовательных учреждений,
реализующих программы общего образования в
муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2027-2031 годы»

	Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Отчет 2025
	Оценка 2026
	Прогнозируемые значения показателя (индикатора)
	Итого за период реализации

	
	
	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	

	Улучшение технического состояния зданий и сооружений, оснащение основными средствами и материальными запасами зданий (помещений), находящихся в муниципальной собственности, занимаемых государственными и муниципальными образовательными учреждениями, а также по благоустройству прилегающей территории в муниципальном районе Похвистневский Самарской области

	Выполнение  работ по капитальному ремонту зданий и оснащение основными средствами и материальными запасами зданий (помещений), находящихся в муниципальной собственности, занимаемых государственными и муниципальными образовательными учреждениями, а также по благоустройству прилегающей территории в муниципальном районе Похвистневский Самарской области, что достигается за счет создания современных комфортных условий для эффективного и безопасного обучения и воспитания детей в образовательных учреждениях.

	Количество  зданий  образовательных учреждений,  вводимых в эксплуатацию после капитального ремонта и оснащения основными средствами и материальными запасами зданий (помещений)
	Шт.
	3
	10
	2
	1
	0
	0
	0
	3

	ИТОГО:
	
	1
	3
	1
	1
	1
	0
	0
	3





Приложение 2
к муниципальной  программе
 "Развитие сети образовательных  учреждений, 
реализующих программы общего образования 
в муниципальном районе Похвистневский
 Самарской области  на 2027 - 2031 годах"
План мероприятий
по выполнению муниципальной программы "Развитие сети образовательных учреждений,
реализующих программы общего образования в 
муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2027-2031 годы "

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Непосредственный результат



	1
	2
	3
	4

	14
	Капитальный ремонт здания СП  "Детский сад Ивушка" ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино
	2027-2028
	Повышение безопасности объекта, сокращение аварийных ситуаций в конструкциях несущих элементов здания и инженерных систем, соответствие объекта санитарным правилам и нормативам, что обуславливает повышение качества образовательного процесса.

	15
	Капитальный ремонт здания ГБОУ ООШ с. Малое Ибряйкино, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Малое Ибряйкино, улица Школьная, д. 1Б
	2027
	Повышение безопасности объекта, сокращение аварийных ситуаций в конструкциях несущих элементов здания и инженерных систем, соответствие объекта санитарным правилам и нормативам, что обуславливает повышение качества образовательного процесса.







Приложение 3
к  муниципальной  программе
 "Развитие сети образовательных  учреждений, 
реализующих программы общего образования 
в муниципальном районе Похвистневский 
Самарской области на 2027 -2031 гг.


Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы          

	п/п
	Направления финансирования
	Предполагаемые объемы финансирования Муниципальной Программы, в том числе по годам, тыс. руб.

	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	Итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Всего на реализацию муниципальной программы, в т.ч.

	10 919,54
	17 241,37
	0
	0,00
	0,00
	28 160,91

	1.1.
	- федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	- областной бюджет  	44 636,3
	9 500,00
	15 000,00
	0
	
	
	24 500,00

	1.3.
	- бюджет района
	1 419,54
	2 241,37
	0
	0
	0
	3 660,91



	
	
	

Приложение 4
к  муниципальной  программе "Развитие сети образовательных  учреждений, реализующих программы общего образования  в муниципальном районе Похвистневский Самарской области 
 на 2027 - 2031 годах"



	
Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие сети образовательных  учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области 
на 2027 - 2031 годах"


	№ п\п
	Наименование мероприятия
	Стоимость (тыс. рублей)

	
	
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.
	2031г.
	Итого

	1.
	
Капитальный ремонт здания ГБОУ ООШ с. Малое Ибряйкино, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Малое Ибряйкино, улица Школьная, д. 1Б


	
	- федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	- областной бюджет
	7 000,00
	
	
	
	
	7 000,00

	
	- бюджет района                                                        
	1 045,97
	
	
	
	
	1 045,97

	
	Итого
	8 045,97
	
	
	
	
	8045,97

	2.
	
Капитальный ремонт здания СП  "Детский сад Ивушка" ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Среднее Аверкино, ул. Центральная, д. 64-а 


	
	- областной бюджет                                                   
	2 500,00
	15 000,00
	
	
	
	17 500,00

	
	- бюджет района                                                        
	373,57
	2 241,37
	
	
	
	2 614,94

	
	Итого
	2 873,57
	17 241,37
	
	
	
	20 114,94

	5.
	Всего:
	[bookmark: _GoBack]10919,54
	17241,37
	0,00
	0,00
	0,00
	28 160,91

	
	- федеральный бюджет                                            
	
	
	
	
	
	

	
	- областной бюджет                                                 
	9 500,00
	15 000,00
	
	
	
	24 500,00

	
	- бюджет района                                                      
	1 419,54
	2 241,37
	0,00
	0,00
	0,00
	3 660,91





