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Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2027-2031 годы»    
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В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», №131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 33- ФЗ от 20.03.2025г «№ 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Похвистневский Самарской области, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области


П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2027-2031 годы».
2. Установить, что расходные обязательства муниципального района Похвистневский Самарской области, возникающие в результате принятия настоящего Постановления, исполняются муниципальным районом Похвистневский Самарской области самостоятельно, за счет средств бюджета района в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке на соответствующий финансовый год Муниципальному бюджетному учреждению «Служба материально-технического обеспечения» муниципального района Похвистневский Самарской области.
3. Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 23.08.2023г. № 572 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы».
4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по социальным вопросам, руководителя управления культуры.
5.  Настоящее Постановление разместить на сайте Администрации муниципального района Похвистневский в сети Интернет.
6. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2027 года.




Глава района                                                                                     А.В. Шахвалов
































УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации муниципального района
Похвистневский Самарской области 
от __________ № _____

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2027-2031 годы» 
   

	Наименование муниципальной программы

	Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2027-2031 годы (далее – муниципальная программа)

	Дата принятия решения о разработке муниципальной программы
	Постановление Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области 22.06.2026 г. №506

	Ответственный исполнитель
	Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

	Соисполнители муниципальной программы
	Отсутствуют

	Участники муниципальной программы
	Муниципальное бюджетное учреждение «Служба материально-технического обеспечения» муниципального района Похвистневский Самарской области
Общеобразовательные учреждения муниципального района Похвистневский Самарской области

	Цель муниципальной программы
	Обеспечение условий, необходимых для предотвращения пожаров и чрезвычайных ситуаций, повышение уровня противопожарной защиты зданий и сооружений, недопущения пожара и гибели обучающихся, воспитанников и сотрудников общеобразовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности.

	Задача муниципальной программы
	Снижение рисков возникновения пожаров в зданиях общеобразовательных учреждений. Реализация требований правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» образовательных учреждений направленных на сохранение жизни учащихся, воспитанников и работников во время их учебной и трудовой деятельности

	Стратегические показатели муниципальной (индикаторы) Программы
	1.1 Обеспечение пожарной безопасности зданий с массовым пребыванием людей и внедрение новых технологий в области противопожарной подготовки работников учреждений
1.2 Не допущение материальных потерь от пожаров, гибели людей, травматизма при пожарах
1.3 Количество пожаров в образовательных учреждениях

	Подпрограммы
	Отсутствуют

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	Муниципальная программа реализуется в один этап - 2027-2031 годы.

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
	Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Похвистневский  в соответствии с решением Собрания представителей муниципального района о бюджете района на соответствующий финансовый год и уточняется в процессе  исполнения бюджета района и при его формировании на очередной финансовый год. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 10 675,0 тыс. рублей, в том числе: 
                   2027 год – 2 135,0 тыс.руб.,
                   2028 год – 2 135,0 тыс.руб.,
                   2029 год – 2 135,0 тыс.руб.,
                   2030 год – 2 135,0 тыс.руб.,
                   2031 год – 2 135,0 тыс.руб.

	Результаты реализации муниципальной программы
	Обеспечение безопасности обучающихся (воспитанников) и работников общеобразовательных учреждений;                    
Создание необходимых условий для своевременного обнаружения пожаров и успешной эвакуации людей при пожарах;
Повышение эффективности противопожарной защиты зданий и помещений общеобразовательных учреждений;  
Приведение противопожарного состояния общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями противопожарных норм и правил.




























1.Характеристика и анализ текущего состояния в сфере реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2027-2031 годы»    

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2027-2031 годы» разработана в соответствии с постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области.
Безопасность общеобразовательного учреждения - это условия сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей общеобразовательного учреждения от возможных пожаров, чрезвычайных ситуаций. Безопасность общеобразовательных учреждений достигается проведением системы мер экономического, профилактического, информационного и организационного характера. Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности должна решаться с учетом специфики общеобразовательных учреждений и вероятности возникновения тех или иных угроз, путем поддержания безопасного состояния объекта, в соответствии с нормативными требованиями, обнаружения возможных угроз, их предотвращения и ликвидации. Среди различных видов безопасности для общеобразовательных учреждений приоритетными являются пожарная, электрическая и техническая безопасность.
Основными характерными факторами, обеспечивающими пожарную безопасность общеобразовательного учреждения, являются:
- укомплектованность первичными средствами пожаротушения, состояние внутренних водоотводов; 
- наличие и работоспособность автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией;
- обеспеченность огнезащиты деревянных и металлических конструкций;
- соблюдение правил эксплуатации электрооборудования и состояние внутренних электросетей;
- содержание в соответствующем состоянии запасных эвакуационных выходов и многое другое.
Своевременное и качественное выполнение комплекса мероприятий по пожарной безопасности объектов, занимаемых государственными бюджетными обшеобразовательными учреждениями (далее ГБОУ), должно обеспечить их сохранность, долговечность, надежность и постоянную безопасность функционирования.
На территории муниципального района Похвистневский Самарской области осуществляют образовательную деятельность 16 ГБОУ. Общее количество зданий ГБОУ, обслуживаемых Учреждением, на территории муниципального района Похвистневский составляет 37 объектов. Все 37 объектов имеют какие-либо нарушения в области требований Госпожнадзора. Одной из главных причин некоторых нарушений является большой процент износа системы оповещения о пожаре. Следующая причина: конструктивные особенности зданий и физический износ сооружений общеобразовательных учреждений из-за длительной их эксплуатации.
Темпы износа зданий существенно опережают темпы их реконструкции. Анализ состояния показывает, что 50 % зданий общеобразовательных учреждений района 50-60-х годов постройки. В процессе длительной эксплуатации зданий ГБОУ физически и морально устарели и частично утратили первоначальные эксплуатационные качества. При этом в отдельных случаях здания (помещения), строения, сооружения и территории, в комплексе вводимые в эксплуатацию в прошлом столетии, не соответствуют действующим нормам и правилам по пожарной безопасности.
Данная муниципальная программа является комплексом необходимых мероприятий по пожарной безопасности, проводимых органами местного самоуправления в зданиях ГБОУ муниципального района Похвистнвеский Самарской области. Муниципальная программа была разработана в связи с большим количеством выявленных органами Госпожнадзора нарушений пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях.
 Финансовые средства, ежегодно выделяемые из местного бюджета на проведение комплекса меропритяий по пожарной безопасности общеобразовательных учреждений района, позволяют лишь незначительно устранить некоторые пункты предписаний Госпожнадзора. В последние года финансирование меропритяий по пожарной безопасности направлены на новые требования пожарной инспекции (вывод сигнала АПС на приемно-контрольное устройство диспетчера пожарной охраны), замену систем АПС в связи с физическим износом, решение проблем по эвакуации детей и сотрудников в случае пожара.
Однако выделяемого финансирования недостаточно и материально-техническая база общеобразовательных учреждений не успевает обновляться и соответствовать быстро меняющимся нормам пожарной безопасности.  
Невыполнение в полном объёме требований к пожарному состоянию помещений затрудняет их лицензирование, ведёт к ухудшению условий обучения.
Реализация муниципальной программы подвержена ряду рисков:
- недофинансирование мероприятий муниципальной программы;
- изношенность фондов;
- конструктивные особенности зданий; 
- отставание от сроков реализации мероприятий.
Минимизация этих рисков возможна за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации муниципальной программы, а также за счет корректировки муниципальной Программы на основе анализа данных мониторинга.
Приведённый анализ сложившейся ситуации, наличие вышеперечисленных факторов подтверждает необходимость консолидации всех усилий по реализации перспективных мер, направленных на комплексное решение стоящей проблемы, требует улучшения материально-технического состояния зданий и обеспечения безопасности образовательного процесса, увеличения в разы финансирования.
Вышеизложенные проблемы по улучшению материально-технического состояния и оснащённости образовательных учреждений требуют значительных финансовых затрат, поэтому в настоящее время данное направление необходимо признать приоритетным при распределении бюджетных средств.

  
2.Цели и задачи муниципальной программы,
целевые показатели муниципальной программы, 
этапы и сроки реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующей цели: 
- обеспечение условий, необходимых для предотвращения пожаров и чрезвычайных ситуаций, повышение уровня противопожарной защиты зданий и сооружений, недопущения пожара и гибели обучающихся, воспитанников и сотрудников общеобразовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности.
Достижение поставленной цели будет осуществляться путем решения следующих основных задач:
- снижение рисков возникновения пожаров в зданиях общеобразовательных учреждений;
- реализация требований правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» образовательных учреждений направленных на сохранение жизни учащихся, воспитанников и работников во время их учебной и трудовой деятельности.
Реализация муниципальной программы позволит осуществить ряд первоочередных мер по обеспечению безопасности в соответствии с противопожарными нормами и сохранению материально-технической базы общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области, что обусловит повышение качества образовательного процесса. Стратегические целевые показатели муниципальной программы представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы - программа реализуется в один этап, в период с 2027 года по 2031 год.


3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области.
Ответственный исполнитель муниципальной программы:
- осуществляет координацию деятельности в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления Администрации муниципального района Похвистневский об утверждении муниципальной программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Главе Администрации муниципального района Похвистневский;
- осуществляет координацию деятельности исполнителей при реализации муниципальной программы;
- обеспечивает создание, при необходимости, комиссий (рабочих групп) по управлению муниципальной программой;
- организует реализацию муниципальной программы;
- несет ответственность за достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы;
- вносит необходимые изменения в муниципальную программу, возникающие в процессе ее реализации;
- принимает меры по размещению на официальном сайте Администрации муниципального района Похвистневский в сети Интернет утвержденной муниципальной программы, внесений изменений в муниципальную программу и годового отчета об исполнении муниципальной программы;
- запрашивает у исполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета о реализации муниципальной Программы; 
- готовит и представляет в отдел экономики и финансовое управление отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной Программы; 
- на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представляет предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня.
Реализация муниципальной программы направлена на эффективное исполнение основных мероприятий, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению муниципальной программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий муниципальной программы.
 Учреждение обеспечивает исполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов финансирования, осуществляет текущее управление реализации муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию, проводит оценку эффективности муниципальной программы на этапе реализации, готовит годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы (далее – годовой отчет).
С учетом результатов оценки эффективности могут вноситься изменения в муниципальную программу.    
План мероприятий муниципальной программы представлены в Приложении № 2 к муниципальной Программе.


4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средтв бюджета муниципального района Похвистневский Самарской области 10 675,0 тыс.рублей, в том числе:
                   2027 год – 2 135,0 тыс.руб.,
                   2028 год – 2 135,0 тыс.руб.,
                   2029 год – 2 135,0 тыс.руб.,
                   2030 год – 2 135,0 тыс.руб.,
                   2031 год – 2 135,0 тыс.руб.
Объем финансирования по плану мероприятий муниципальной программы представлены в Приложении № 3 к муниципальной программе. 

5. Конечный результат реализации муниципальной программы 

Реализация запланированных мероприятий позволит:
- устранить нарушения требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- увеличить долю общеобразовательных учреждений не нарушающих требований пожарной безопасности до 90% от общего количества учреждений;
- снизить риск возникновения   пожаров в зданиях общеобразовательных учреждениях;
- уменьшить долю зданий дошкольных образовательных учреждений, находящихся в зоне риска по пожарной безопасности до 10%  в общем количестве зданий дошкольных образовательных учреждений, находящихся в муниципальной собственности;
- уменьшить долю зданий общеобразовательных учреждений, находящихся в зоне риска по пожарной безопасности до 10%  в общем количестве зданий общеобразовательных учреждений, находящихся в муниципальной собственности.

6. Оценка эффективности муниципальной программы

1 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:
1) оценка полноты финансирования (Q1) (таблица 1);
2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) (таблица 2).

1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).

[bookmark: Par1005]Таблица 1
[bookmark: Par1007]ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

	    Значение Q1    
	              Оценка               

	0,98 <= Q1 <= 1,02 
	полное финансирование              

	 0,5 <= Q1 < 0,98  
	неполное финансирование            

	 1,02 < Q1 <= 1,5  
	увеличенное финансирование         

	     Q1 < 0,5      
	существенное недофинансирование    



2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

[bookmark: Par1025]Таблица 2
[bookmark: Par1027]ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	    Значение Q2    
	              Оценка               

	0,95 <= Q2 <= 1,05 
	высокая результативность           

	 0,7 <= Q2 < 0,95  
	средняя результативность           
(недовыполнение плана)             

	 1,05 < Q2 <= 1,3  
	средняя результативность           
(перевыполнение плана)             

	     Q2 < 0,7      
	низкая результативность            
(существенное недовыполнение плана)



3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2).
В годовом отчете о ходе реализации муниципальной программы приводится значение оценки эффективности муниципальной программы (от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность) и приводятся причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой муниципальной программы.




















































Приложение № 1

Перечень стратегических показателей муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы»  

	№
	Наименование цели, стратегического показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значение стратегического показателя (индикатора)

	
	
	
	Отчет 2025
	Оценка 2026
	Плановый период (прогноз)

	
	
	
	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Цель - Обеспечение условий, необходимых для предотвращения пожаров и чрезвычайных ситуаций, повышение уровня противопожарной защиты зданий и сооружений, недопущения пожара и гибели обучающихся, воспитанников и сотрудников муниципальных общеобразовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности.

	1
	Задача - Снижение рисков возникновения пожаров в зданиях общеобразовательных учреждений. Реализация требований правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» образовательных учреждений направленных на сохранение жизни учащихся, воспитанников и работников во время их учебной и трудовой деятельности

	1.1
	Обеспечение пожарной безопасности зданий с массовым пребыванием людей и внедрение новых технологий в области противопожарной подготовки работников учреждений
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.2
	Не допущение материальных потерь от пожаров, гибели людей, травматизма при пожарах
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.3
	Количество пожаров в образовательных учреждениях
	Шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


















Приложение № 2 


План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2027-2031 годы»


	№ п/п
	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование
	Срок реализации
	Непосредственный результат

	1
	Обеспечение условий, необходимых для предотвращения пожаров и чрезвычайных ситуаций, повышение уровня противопожарной защиты зданий и сооружений, недопущения пожара и гибели обучающихся, воспитанников и сотрудников общеобразовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности.
	2027-2031 г.г.
	Обеспечение безопасности обучающихся (воспитанников) и работников общеобразовательных учреждений;                    
Создание необходимых условий для своевременного обнаружения пожаров и успешной эвакуации людей при пожарах;
Повышение эффективности противопожарной защиты зданий и помещений общеобразовательных учреждений;  
Приведение противопожарного состояния общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями противопожарных норм и правил.
































Приложение № 3

Объем финансовых ресурсов для реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2027-2031 годы»

	№ п.п.
	Направление финансирования
	Предполагаемый объем финансирования Программы, в том числе по годам

	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	ИТОГО

	1
	Всего на реализацию программы, в т.ч.
	2 135,0
	2 135,0
	2 135,0
	2 135,0
	2 135,0
	10 675,00

	1.1.
	- областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	- бюджет района
	2 135,0
	2 135,0
	2 135,0
	2 135,0
	2 135,0
	10 675,0

	1.3
	- внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



Приложение № 4 


План по устранению требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; при выполнении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2027-2031 годы»  
	№
	Наименование мероприятий
	Единица измерений
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год

	1.1
	Проверка работоспособности кранов внутреннего противопожарного водопровода
	Объекты
	Подбельск шк
Подбельск (спорт.шк)
Рысайкино (шк)
Савруха (д.с.)
Алькино (д.с.)
Савруха (ФОК)
Стюхино
Мансуркино
	Подбельск шк
Подбельск (спорт.шк)
Рысайкино (шк)
Савруха (д.с.)
Алькино (д.с.)
Савруха (ФОК)
Стюхино
Мансуркино
	Подбельск шк
Подбельск (спорт.шк)
Рысайкино (шк)
Савруха (д.с.)
Алькино (д.с.)
Савруха (ФОК)
Стюхино
Мансуркино
	Подбельск шк
Подбельск (спорт.шк)
Рысайкино (шк)
Савруха (д.с.)
Алькино (д.с.)
Савруха (ФОК)
Стюхино
Мансуркино
	Подбельск шк
Подбельск (спорт.шк)
Рысайкино (шк)
Савруха (д.с.)
Алькино (д.с.)
Савруха (ФОК)
Стюхино
Мансуркино

	1.2
	Проверка систем вентиляции, кондиционирования и дым удаления
	Объекты
	Все объекты образования
	Все объекты образования
	Все объекты образования
	Все объекты образования
	Все объекты образования

	1.3
	Периодическое техническое обслуживание АПС и системы оповещения
	Объекты
	Все объекты образования и здания органов местного самоупарвления
	Все объекты образования и здания органов местного самоупарвления
	Все объекты образования и здания органов местного самоупарвления
	Все объекты образования и здания органов местного самоупарвления
	Все объекты образования и здания органов местного самоупарвления

	1.4
	Проведение ежегодных электроизмерительных работ в зданиях общеобразовательных учреждений
	Объекты
	Все объекты образования
	Все объекты образования
	Все объекты образования
	Все объекты образования
	Все объекты образования

	1.5
	Испытание пожарных лестниц
	Объекты
	Все объекты образования
	0
	0
	0
	0

	1.6
	Периодическое обслуживание противопожарных клапанов и системы вентиляции
	Объекты
	Подбельск (шк)
Рысайкино (шк)
Алькино (д.с.)
Подбельск (спорт.шк)
Савруха (д.с.)
Савруха (ФОК)
	Подбельск (шк)
Рысайкино (шк)
Алькино (д.с.)
Подбельск (спорт.шк)
Савруха (д.с.)
Савруха (ФОК)
	Подбельск (шк)
Рысайкино (шк)
Алькино (д.с.)
Подбельск (спорт.шк)
Савруха (д.с.)
Савруха (ФОК)
	Подбельск (шк)
Рысайкино (шк)
Алькино (д.с.)
Подбельск (спорт.шк)
Савруха (д.с.)
Савруха (ФОК)
	Подбельск (шк)
Рысайкино (шк)
Алькино (д.с.)
Подбельск (спорт.шк)
Савруха (д.с.)
Савруха (ФОК)

	1.7
	Увеличение степени огнестойкости косоуров  лестничных маршей до R 60
	Объекты
	0
	Ахрат (д.с.)
	Б. Толкай (д.с.)
	Исаково (д.с.)
	0

	1.8
	Монтаж электросветильников закрытыми колпаками (рассеивателями)
	Объекты
	0
	0
	0
	0
	0

	1.9
	Замена системы АПС
	Объекты
	0
	0
	Подбельск (спорт.школа)
	
Исаково (д.с.)
Ср.Аверкино (д.с.)
	Ст.Ганькино (шк)


	1.10
	Проведение огнезащитной обработки деревянных и металлических конструкций  
	Объекты
	Ср.Аверкино (шк)
	Кр.Ключи (д.с.)
	0
	0
	0

	1.11
	Разработка проектно-сметной документации на монтаж АПС
	Объекты
	0
	0
	Подбельск (спорт.школа)
	Исаково (д.с.)
Ср.Аверкино (д.с.)
	Ст.Ганькино (шк)

	1.12
	Противопожарные двери
	Объекты
	0
	0
	0
	0
	0

	1.13
	Устройство вторых эвакуационных выходов
	Объекты
	0
	0
	0
	Мочалеевка (шк)
	Б. Толкай (д.с.)

	1.14
	Разработка проекта о реконструкции здания
	Объекты
	0
	0
	 М.Толкай (шк)
Стюхино (шк)
Кротково (шк)
Ст.Ганькино (шк)
Н.Аверкино (шк)
Н.Мансуркино (шк)
Алькино (шк)
Б.Ега (шк)
Первомайск (шк)
Мочалеевка (шк)
Сев.ключ (д.с.)
	0
	

	1.15
	Армированные двери на лестничных клетках
	Объекты
	0
	Исаково (д.с.)
	Кротково (шк)
	0
	0

	1.16
	Установка ограждений на крыше зданий
	Объекты
	0
	0
	0
	0
	0

	1.17
	Установка источника противопожарного водопровода
	Объекты
	0
	0
	0
	Н. Мансуркино (шк)
	0

	1.18
	Установка ворот, обеспечивающих автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники
	Объекты
	Н.Мансуркино (шк)
Н.Аверкино (шк)
Б.Толкай (шк)
Б.Толкай (д.с.)

	Ср.Аверкино (шк)
Ср. Аверкино (д.с.)
Ахрат (д.с.)
М.Ибряйкино (шк)
Подбельск (шк)
Подбельск (д.с.)
Первомайск (шк)
Мочалеевка (шк)
Савруха (Сев.Ключ ф-л)
Кр.Ключи (шк)
Кр.Ключи (д.с.)
Б.Ега (шк)
Ст.Похвистнево (шк)
Ст.Похвистнево (д.с.)
Алькино (шк)
Алькино (д.с.)
Рысайкино (шк)
Султангулово (шк)
Стюхино (шк)
Ст.Ганькино (шк)
	Кротково (шк)
Исаково (д.с.)
Ст.Аманак (шк)
Ст.Аманак (д.с.)
	0

	0


	1.19
	Испытание обработки деревянных конструкций чердачных помещений образовательных учреждений
	Объекты
	0
	0
	0
	0
	0





























Приложение № 5

Объем финансового обеспечения плана по устранению требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; при выполнении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2027-2031 годы»  

	№
	Наименование мероприятий
	Единица измерений
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год

	1.1
	Проверка работоспособности кранов внутреннего противопожарного водопровода
	Руб.
	275 460,00
	275 460,00
	275 460,00
	275 460,00
	275 460,00

	1.2
	Проверка систем вентиляции, кондиционирования и дым удаления
	Руб.
	258 000,00
	258 000,00
	258 000,00
	258 000,00
	258 000,00

	1.3
	Периодическое техническое обслуживание АПС и системы оповещения
	Руб.
	500 000,00
	500 000,00
	200 000,00
	200 000,00
	500 000,00

	1.4
	Проведение ежегодных электроизмерительных работ в зданиях общеобразовательных учреждений
	Руб.
	360 000,00
	360 000,00
	360 000,00
	360 000,00
	360 000,00

	1.5
	Испытание пожарных лестниц
	Руб.
	197 000,00
	0
	0
	0,00
	0,00

	1.6
	Периодическое обслуживание противопожарных клапанов и системы вентиляции
	Руб.
	288 000,00
	288 000,00
	288 000,00
	288 000,00
	288 000,00

	1.7
	Увеличение степени огнестойкости косоуров  лестничных маршей до R 60
	Руб.
	0
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	0

	1.8
	Монтаж электросветильников закрытыми колпаками (рассеивателями)
	Руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	1.9
	Замена системы АПС
	Руб.
	0
	0
	300 000,00
	603 540,00
	283 540,00

	1.10
	Проведение огнезащитной обработки деревянных и металлических конструкций  
	Руб.
	150 000,00
	150 000,00
	0
	0
	0

	1.11
	Разработка проектно-сметной документации на монтаж АПС
	Руб.
	0
	0
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00

	1.12
	Противопожарные двери
	Руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	1.13
	Устройство вторых эвакуационных выходов
	Руб.
	0
	0
	0
	0
	120 000,00

	1.14
	Разработка проекта о реконструкции здания
	Руб.
	0
	0
	20 000,00
	0
	0

	1.15
	Армированные двери на лестничных клетках
	Руб.
	0
	75 000,00
	20 000,00
	0
	0

	1.16
	Установка ограждений на крыше зданий
	Руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	1.17
	Установка источника противопожарного водопровода
	Руб.
	0
	0
	0
	50 000,00
	0

	1.18
	Установка ворот, обеспечивающих автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники
	Руб.
	106 540,00
	178 540,00
	313 540,00
	0
	0

	1.19
	Испытание обработки деревянных конструкций чердачных помещений образовательных учреждений
	Руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО
	Руб.
	2 135 000,00
	2 135 000,00
	2 135 000,00
	2 135 000,00
	2 135 000,00
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